# 面向低空交通的可信数智空间与数据要素标准化关键技术研究及应用

申报类型: 尖兵项目（第二批）

科创高地: 人工智能

战略领域: 智能控制与先进制造

攻关时限: 3年

组织方式: 竞争性分配

申报主体: 产学研合作联合体

生成时间: 2026-07-13 12:06:16

版本: V1.0

## 一、项目基本信息

| 项目名称 | 面向低空交通的可信数智空间与数据要素标准化关键技术研究及应用 |
| --- | --- |
| 榜单项目定位 | 尖兵项目 |
| 科创高地 | 人工智能 |
| 战略领域 | 智能控制与先进制造 |
| 攻关时限 | 3年 |
| 组织方式 | 竞争性分配 |
| 申报主体 | 牵头申报单位不限主体，鼓励产学研合作 |
| 申报窗口 | 2026-07-20 至 2026-08-10 17:30 |

## 二、立项依据

### 2.1 研究背景

低空经济作为国家战略性新兴产业，涵盖无人机物流、城市空中交通（UAM）、农业植保、应急救援等多个应用场景。随着低空飞行器数量的爆发式增长，低空交通系统面临以下核心挑战：

1. 数据来源多、标准缺失：低空飞行器、地面站、气象站等多源异构数据缺乏统一标准，难以实现跨系统互联互通

2. 安全共享难：低空数据涉及国家安全、商业机密和个人隐私，传统中心化数据共享模式存在单点故障和信任瓶颈

3. 动态组网复杂：低空飞行器高速移动、拓扑频繁变化，传统网络协议难以保证全链路安全

4. 规模化运营瓶颈：现有区块链共识算法效率低下，无法支撑大规模低空数据实时运营需求

### 2.2 国内外研究现状

国际方面：

• NASA UTM（无人机交通管理系统）：聚焦空域管理，但数据安全与共享机制薄弱

• EU U-space：强调标准化，但区块链与密码学技术集成不足

• 传统区块链方案（Hyperledger Fabric、Ethereum）：吞吐量低（<1000 tps）、延迟高（>1s），无法满足低空交通实时性要求

国内方面：

• 深圳、合肥等地已开展低空经济试点，但可信数据空间建设仍处于起步阶段

• 学术界在异步区块链共识、分布式访问控制等方面已有理论积累，但缺乏面向低空场景的系统性工程实践

### 2.3 本项目创新点

本项目提出"技术-标准"一体化的可信数智空间架构，核心创新包括：

1. 高性能异步区块链共识：突破传统同步共识的效率瓶颈，实现≥50,000 tps 吞吐量

2. 分布式细粒度访问控制：无需可信中心，支持动态权限修改，单次共享延迟≤100ms

3. 低空动态组网全链路安全：分布式密钥生命周期管理，10%丢包率下保持连接稳定

4. 低空数据标准规范体系：制定团体标准1项，填补行业空白

## 三、研究内容与技术路线

### 3.1 研究内容一：低空可信数智空间构建技术

目标：构建高性能异步区块链共识系统，支撑大规模低空数据运营

技术路线：

1. 异步拜占庭容错（aBFT）共识算法：基于 DAG（有向无环图）结构，实现交易并行验证；引入分片技术，将网络划分为多个并行共识组；优化通信复杂度从 O(n²) 降至 O(n log n)

2. 低空数据模型设计：定义飞行器身份、飞行计划、遥测数据、气象数据等核心实体；建立数据血缘追踪机制，确保数据可追溯、可审计

3. 系统架构：应用层（飞行器调度/空域管理/数据共享/审计追踪）→ 智能合约层（访问控制合约/数据共享合约/审计合约）→ 共识层（aBFT 共识引擎/DAG 存储/分片管理）→ 网络层（P2P 通信/消息路由/动态组网）

预期指标：

• 系统支持 ≥500 个主体接入

• 系统延迟 ≤50ms

• 异步区块链吞吐量 ≥50,000 tps

### 3.2 研究内容二：分布式数据共享安全协议

目标：研制低空数据细粒度访问控制技术，实现数据安全流通共享

技术路线：

1. 基于属性加密（ABE）的访问控制：支持多维度属性（角色、位置、时间、任务类型）；实现细粒度权限策略（读取、写入、转发、删除）；支持动态权限修改，无需重新加密数据

2. 分布式信任机制：无需可信中心，基于区块链实现权限验证；引入信誉评分机制，节点行为可追溯；支持国密算法（SM2/SM3/SM4）

3. 隐私保护技术：零知识证明（ZKP）验证数据合法性；多方安全计算（MPC）实现联合数据分析；差分隐私保护敏感信息

预期指标：

• 支持可证明安全、细粒度、无可信中心的分布式访问控制机制

• 支持动态访问权限修改

• 单次共享延迟 ≤100ms

### 3.3 研究内容三：低空动态组网全链路安全协议

目标：构建低空密钥安全全生命周期管理体系

技术路线：

1. 分布式密钥生成与更新：基于门限密码学的分布式密钥生成（DKG）；周期性密钥更新机制，支持热更新；密钥撤销与恢复机制

2. 动态组网路由协议：基于 MQTT 的轻量级消息传输协议；支持 Ad-hoc 自组织网络；10% 丢包率下保持连接稳定

3. 全链路加密：传输层（TLS 1.3 + 国密算法）；应用层（端到端加密 E2EE）；存储层（透明加密 TDE）

预期指标：

• 分布式密钥生成、分发、更新时延 ≤10ms

• 高通量加密/信息传输 ≤30ms

• 验证能力 ≥1000 TPS

• 10% 丢包率下仍保持连接稳定

• 通信链路误码率 ≤1%

### 3.4 研究内容四：数据标准化研究

目标：构建低空数据标准规范体系

技术路线：

1. 数据元标准：定义低空数据核心元数据（飞行器ID、位置、高度、速度、时间戳等）；建立数据编码规范（JSON/XML/Protobuf）

2. 接口标准：定义系统间 API 接口规范；制定 MQTT Topic 命名规范

3. 安全标准：制定数据分类分级标准；建立访问控制策略模板

预期产出：制定团体标准 1 项

## 四、绩效目标（全覆盖）

| 序号 | 绩效指标 | 目标值 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统支持主体接入数 | ≥500 个 | 压力测试报告 |
| 2 | 系统延迟 | ≤50ms | 性能测试报告 |
| 3 | 异步区块链吞吐量 | ≥50,000 tps | 基准测试报告 |
| 4 | 访问控制机制 | 可证明安全、细粒度、无可信中心 | 安全审计报告 |
| 5 | 动态访问权限修改 | 支持 | 功能测试报告 |
| 6 | 单次共享延迟 | ≤100ms | 性能测试报告 |
| 7 | 国密算法支持 | SM2/SM3/SM4 | 密码检测报告 |
| 8 | 分布式密钥生成/分发/更新时延 | ≤10ms | 性能测试报告 |
| 9 | 高通量加密/信息传输 | ≤30ms | 性能测试报告 |
| 10 | 验证能力 | ≥1000 TPS | 基准测试报告 |
| 11 | 10%丢包率下连接稳定性 | 保持连接稳定 | 网络测试报告 |
| 12 | 通信链路误码率 | ≤1% | 通信测试报告 |
| 13 | 团体标准制定 | 1 项 | 标准发布文件 |

## 五、研究基础与团队

### 5.1 牵头单位技术积累

多智能体系统：

• 已构建小龙虾网络（Lobster Network）多智能体协作平台

• 支持 4 个节点协同训练，健康评分 9.2/10

• 实现蜂群式自主学习机制（提案-竞标-组队-执行）

MQTT 通信协议：

• 已部署 Mosquitto Broker（47.93.6.57:1883）

• 验证了发布/订阅架构在松耦合系统中的优势

• 支持 QoS 0/1/2 分级消息传输

数据安全：

• 实现三层记忆系统（短/中/长期）

• 建立 LBC 经济系统（贡献度奖励机制）

• 部署网络健康监控体系（四维评分）

### 5.2 联合体组建建议

| 角色 | 建议单位 | 贡献 |
| --- | --- | --- |
| 牵头单位 | 浙江工商大学 | 总体架构设计、算法研发 |
| 合作单位1 | 低空经济场景企业 | 应用场景、测试数据 |
| 合作单位2 | 密码学/通信领域高校 | 国密算法、通信协议 |

## 六、进度安排

| 阶段 | 时间 | 任务 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一年 | 2026.09-2027.08 | 需求分析、架构设计、aBFT 共识算法研发 | 原型系统 V1.0 |
| 第二年 | 2027.09-2028.08 | 访问控制协议、密钥管理、动态组网研发 | 原型系统 V2.0 |
| 第三年 | 2028.09-2029.08 | 系统集成、标准制定、应用示范 | 正式版 V3.0 |

## 七、预期成果

### 7.1 技术成果

• 低空可信数智空间原型系统 1 套

• 高性能异步区块链共识算法 1 项（≥50,000 tps）

• 分布式细粒度访问控制机制 1 项（≤100ms）

• 低空动态组网全链路安全协议 1 套

### 7.2 学术成果

• 发表高水平论文 5-8 篇

• 申请发明专利 3-5 项

• 制定团体标准 1 项

### 7.3 应用成果

• 低空经济应用示范 1-2 个

• 培养研究生 5-8 名

• 形成可推广的低空数据共享解决方案

## 八、经费预算（概算）

| 科目 | 金额（万元） | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 设备费 | 200 | 20% |
| 材料费 | 50 | 5% |
| 测试化验加工费 | 100 | 10% |
| 劳务费 | 300 | 30% |
| 差旅/会议/国际合作 | 50 | 5% |
| 出版/文献/知识产权 | 50 | 5% |
| 间接费用 | 250 | 25% |
| 合计 | 1000 | 100% |

## 九、风险分析与对策

| 风险 | 影响 | 概率 | 对策 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共识算法性能不达标 | 高 | 中 | 预研 DAG+分片技术，设置性能基线 |
| 国密算法集成困难 | 中 | 低 | 提前对接密码检测机构，选择成熟库 |
| 标准制定进度延迟 | 中 | 中 | 联合标准化机构，提前启动草案 |
| 应用场景不足 | 高 | 中 | 尽早签约合作企业，共建测试环境 |

## 十、申报时间节点提醒

| 节点 | 时间 | 任务 |
| --- | --- | --- |
| 申报意向提交 | 7月20日前 | 以学院为单位提交申报名单（附件1） |
| 系统开放 | 7月20日 | 开始正式填报 |
| 建议首次提交 | 8月7日前 | 避免临期卡顿、形审修改 |
| 系统关闭 | 8月10日 17:30 | 正式提交截止 |

特别注意：相似度30%以上（含）按形式审查不通过处理，存在科研失信行为根据有关规定予以处理。