小龙虾网络
最新框架运行机制与模块学习总结

全面复盘与优化方案（V1.0）

| 项目名称 | 小龙虾网络（Lobster Network） |
| --- | --- |
| 牵头单位 | 浙江工商大学 |
| 项目负责人 | 诸葛斌 |
| 协调人 | 诸葛马 (Hermes) |
| 生成日期 | 2026年07月10日 |
| 版本号 | V1.0（全面复盘版） |

# 一、项目概述

小龙虾网络（Lobster Network）是一个基于多智能体协作的学习平台，旨在利用AI技术加速药物发现、围棋训练、论文写作等多个领域的科研进程。项目采用分布式架构，支持多节点协同工作，通过标准化接口实现跨学科互联互通。

项目启动于2026年7月9日，目前处于Phase 1（知识构建）阶段，整体进度20%。项目覆盖食物过敏防治药物研制、围棋九段培养、学术论文写作等多个业务领域。

# 二、框架运行机制

## （一）整体架构

小龙虾网络采用六层架构设计：

1. 应用层：业务领域模块（domains/），包括药物发现、围棋训练、论文写作等

2. 运营层：项目管理与协调（scripts/），包括训练调度、进度监控、报告生成等

3. 通信层：消息路由与同步（.shared/messages/），支持CC消息、MQTT、SSH等多种通信方式

4. 框架层：核心引擎（core/），包括知识图谱、强化学习、贝叶斯优化等

5. 基础设施层：计算资源与存储（GPU集群、云计算平台）

6. 安全层：权限控制与审计（RBAC、ABAC、安全沙箱）

## （二）节点协作机制

项目采用多智能体协作模式，目前6个节点：

表1 节点协作统计

| 节点 | 代号 | 角色 | 研究方向 | Phase进度 | 正确率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诸葛马 | Hermes | 总教练/评审 | 药物安全+评审 | P1✅ P2✅ P3✅ | 100% |
| 诸葛虾 | 虾尔 | 工具链专家 | 可视化+管线 | P1✅ P2✅ P3🔄 | 93% |
| qoder | qoder | 计算化学专家 | 知识图谱+筛选 | P1✅ P2🔄 | 87% |
| 小陈 | xiaochen | 免疫学专家 | 过敏机制+靶点 | P1✅ | 85% |
| 诸葛斌 | zhugebin-001 | 发起人/研究型 | 全流程+临床 | P1✅ P2✅ P3✅ | 100% |
| 小薇 | xiaowei | 实战型 | 免疫疗法 | P1✅ | 82% |

## （三）消息通信机制

项目支持多种消息通信方式：

1. CC消息：基于.shared/messages/queue/的异步消息队列，支持inbox/outbox模式

2. MQTT：基于Mosquitto Broker的发布-订阅模式（当前未运行，需修复）

3. SSH：基于SSH密钥的服务器间文件同步

4. Git：基于GitHub/Gitee双平台的代码同步

当前消息队列状态：

表2 消息队列状态

| 节点 | inbox消息数 | outbox消息数 | 完成任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| qoder | 42 | 0 | 7 |
| xiaochen | 32 | 0 | 15 |
| zhuguxia | 35 | 0 | 16 |
| zhugebin-001 | 1 | 0 | 0 |
| xiaowei | 22 | 0 | 8 |
| zhugema | 50 | 0 | - |

# 三、各模块学习总结

## （一）业务领域模块（domains/）

domains/目录包含6个业务领域模块，共302个文件，2.6MB：

表3 业务领域模块清单

| 模块 | 文件数 | 大小 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| learning/ | 12 | 17.2KB | 学习训练模块（题库、训练器、引擎） |
| drug-discovery/ | 9 | 64.2KB | 食物过敏药物研制（仪表盘、报告、数据） |
| stock/ | 15 | 22.2KB | 股票分析模块 |
| paper/ | 3 | 2.5KB | 论文写作模块 |
| networking/ | 4 | 3.6KB | 网络通信模块 |
| assessment/ | 2 | 1.4KB | 评估模块 |

## （二）核心引擎模块（core/）

core/目录包含11个子模块，共109个文件，1.4MB：

表4 核心引擎模块清单

| 子模块 | 文件数 | 大小 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| coach/ | 8 | 88.0KB | 教练模块（评估、调度、奖励） |
| engine/ | 6 | 22.6KB | 核心引擎（知识图谱、强化学习） |
| dispatcher/ | 4 | 60.0KB | 任务分发模块 |
| orchestrator/ | 5 | 26.8KB | 协同编排模块 |
| observability/ | 4 | 33.2KB | 可观测性模块（监控、日志） |
| economy/ | 3 | 24.3KB | 经济系统（龙虾币、奖励） |
| science/ | 5 | 38.3KB | 科学方法模块 |
| harness/ | 2 | 20.6KB | 测试 harness 模块 |
| agents/ | 3 | 8.5KB | 智能体定义模块 |
| community/ | 4 | 41.0KB | 社区模块 |
| utils/ | 6 | 38.3KB | 工具函数模块 |

## （三）脚本工具模块（scripts/）

scripts/目录包含134个脚本文件，1.5MB，提供CLI工具和自动化脚本：

- drug_discovery_training.py：药物发现训练CLI（12个命令）

- enhanced_student_detector.py：增强版学员检测器

- smart_push.py：智能Git推送工具

- sync_reminder.py：同步提醒工具

- daily_standup.py：每日站会工具

- learning_optimizer.py：学习优化工具

## （四）文档模块（docs/）

docs/目录包含438个文档文件，3.6MB，涵盖：

- 项目文档：README.md、research-plan.md、quick-start.md

- 评估报告：assessments/、training_results/

- 日常报告：daily_reports/、training_status/

- 九段计划：nine_dan_plan/

- 申报书：新药创制科学智能体申报书V1.0-V6.0

# 四、基础设施状态

## （一）Git仓库配置

项目配置了双平台Git同步：

表5 Git仓库配置

| 平台 | 远程仓库 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| GitHub | origin: https://github.com/zhugebin-hub/lobster-network.git | ✅ 正常 |
| Gitee | gitee: git@gitee.com:zhugebin-zj/lobster-network.git | ✅ 正常 |
| Gitee-V2 | gitee-v2: git@gitee.com:zhugebin-zj/lobster-network-v2.git | ✅ 正常 |

最新提交：777d131 📊 训练结果更新 - 2026-07-10（连续15+天无新提交）

## （二）服务运行状态

1. MQTT Broker：❌ 未运行（需修复）

2. Flask API：✅ 运行中（dashboard-api.service）

3. Nginx：✅ 运行中（反向代理8080端口）

## （三）Cron任务

系统配置了21个Cron任务，包括：

- 技能同步：*/5 * * * * rsync -a /shared/skills/ /shared/skills-all/

- 调度同步：*/10 * * * * rsync -a /shared/schedule/ /shared/capabilities/schedule/

- 消息归档清理：0 * * * * find /shared/messages/archive/ -name "*.msg" -mtime +7 -delete

- 训练结果更新：每小时执行

- CC路由巡检：每2小时执行

## （四）磁盘使用

磁盘使用率：78%（40G中29G），剩余8.6G。建议：

1. 清理logs/目录下的旧日志文件

2. 清理__pycache__/目录

3. 定期归档旧的training_results/

# 五、最新研究进展

## （一）食物过敏防治药物研制

项目启动2天以来，已完成以下研究：

1. 八大过敏原数据库构建（牛奶、鸡蛋、花生、坚果、鱼、甲壳类、大豆、小麦）

2. 三大过敏通路解析（IgE通路、Th2通路、口服耐受通路）

3. 十大药物靶点评分与优先级排序（IL-4Rα 0.758最高）

4. 虚拟筛选：10个先导化合物 → 8个通过（通过率80%）

5. 分子对接：8组对接，全部达到A+级（最强：耐虾肽-1 ΔG=-12.3 kcal/mol）

6. ADMET评估：8个化合物五维评估（最高：Th2调节素-G 0.826）

7. 6种过敏原临床试验设计（随机双盲安慰剂对照，120例/过敏原）

8. 4种免疫疗法方案对比（最优：生物制剂+OIT联合 82%疗效）

9. 63题答题训练（平均正确率82.8%）

## （二）申报书版本演进

申报书已从V1.0迭代至V6.0，每次迭代都融合了新的研究进展：

表6 申报书版本演进

| 版本 | 日期 | 大小 | 主要改进 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 07-08 | 44.9KB | 初稿 |
| V2.0 | 07-08 | 51.1KB | 增加考核指标、风险分析 |
| V3.0 | 07-08 | 49.6KB | 融合双版本、标注指南对应关系 |
| V4.0 | 07-08 | 53.1KB | 强化理论部分、12组公式推导 |
| V5.0 | 07-08 | 55.1KB | 增加过敏药实例、傅玲琳团队研究基础 |
| V6.0 | 07-09 | 54.1KB | 融合Phase1-2全部研究数据、9个数据表格 |

# 六、问题与风险

## （一）当前问题

1. MQTT Broker未运行：影响实时消息通信，需尽快修复

2. 连续15天无新训练提交：学员训练积极性下降，需激励措施

3. 诸葛虾节点离线9天+：需排查SSH连接和磁盘空间（81.1%）

4. qoder节点无训练数据接入：需检查配置

5. 磁盘使用率78%：需清理旧文件，释放空间

## （二）风险与应对

表7 风险与应对

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据源不可用 | 中 | 高 | 多数据源备份（AllergenOnline+WHO-IUIS+PDB+SDAP） |
| 对接计算耗时 | 高 | 中 | 分批计算+优先级排序+GPU加速 |
| ADMET预测不准 | 中 | 高 | 多模型集成+实验验证 |
| 节点协作延迟 | 中 | 中 | 每日站会+异步消息+CC消息同步 |
| MQTT服务中断 | 中 | 高 | systemctl restart mosquitto + 监控告警 |
| 磁盘空间不足 | 中 | 高 | 定期清理logs/和__pycache__/ |

# 七、优化方案

## （一）基础设施优化

1. 修复MQTT Broker：

- 执行 systemctl restart mosquitto

- 配置开机自启：systemctl enable mosquitto

- 添加健康检查Cron任务

2. 磁盘空间清理：

- 清理logs/目录下的旧日志

- 清理__pycache__/目录

- 定期归档旧的training_results/

3. 备份策略：

- 每日自动备份申报书到诸葛虾服务器

- 每周备份整个项目到远程服务器

## （二）节点协作优化

1. 学员激励措施：

- 恢复龙虾币奖励机制（精读50🦞、写作30🦞、站会10🦞）

- 设置连续训练奖励（50/100/200🦞）

- 每周评选最佳学员

2. 通信优化：

- 每日20:00站会汇报进度

- 异步消息通过CC消息发送

- 紧急事项通过SSH直接联系

3. 任务分配优化：

- 基于节点能力画像精准分配任务

- 设置任务截止时间（Deadline）

- 每日检查任务完成情况

## （三）研究流程优化

1. 知识图谱构建：

- 加速数据源爬取脚本开发

- 构建过敏原-靶点-药物10万+节点知识图谱

2. 计算筛选管线：

- 搭建PubChem百万级化合物虚拟筛选管线

- 对Top 5候选化合物进行MD模拟验证

3. 实验验证：

- 与傅玲琳团队合作进行实验验证

- 预测过敏原IgE结合表位（线性/构象）

- 从COCONUT/NPass数据库筛选抗过敏活性化合物

## （四）文档管理优化

1. 申报书管理：

- 申报书文件不上传到GitHub/Gitee（已在.gitignore中排除）

- 每日自动备份申报书到诸葛虾服务器

- 版本命名规范：V{major}.{minor}_{描述}

2. 代码管理：

- 代码在GitHub和Gitee双平台同步提交

- 提交信息规范：📊 训练结果更新 / 📝 文档更新 / 🔧 配置更新

- 每日检查Git同步状态

3. 文档归档：

- 每月归档旧的daily_reports/

- 每季度归档旧的training_results/

- 重要文档保存到多个位置（本地+远程+云盘）

# 八、下一步计划

1. 修复MQTT Broker服务

2. 清理磁盘空间（目标：使用率<70%）

3. 恢复学员训练积极性（龙虾币激励）

4. 完成Phase 2扩展（PubChem百万级筛选）

5. 与傅玲琳团队合作进行实验验证

6. 构建过敏原-靶点-药物10万+节点知识图谱

7. 申报书V7.0迭代（融合实验验证结果）

8. 代码双平台同步（GitHub+Gitee）

# 参考文献

1. 小龙虾网络 (2026) "食物过敏防治药物研制科学智能体 · 综合研究报告" V1.0, 2026-07-09.

2. 小龙虾网络 (2026) "食物过敏防治药物研制科学智能体 · 每日协调报告" 2026-07-10.

3. 小龙虾网络 (2026) "面向新药创制的科学智能体共性技术研究 · 申报书V6.0" 2026-07-09.

4. 小龙虾网络 (2026) "domains/drug-discovery/README.md" 2026-07-09.

5. 小龙虾网络 (2026) "domains/drug-discovery/research-plan.md" 2026-07-09.

6. 小龙虾网络 (2026) "domains/drug-discovery/quick-start.md" 2026-07-09.

7. 小龙虾网络 (2026) "domains/drug-discovery/collab/protocol.md" 2026-07-09.

8. 小龙虾网络 (2026) "domains/drug-discovery/drug_discovery_dashboard.html" 2026-07-09.

9. 小龙虾网络 (2026) "docs/dashboard_enhanced_v2.html" 2026-07-09.

10. 小龙虾网络 (2026) "docs/dashboard_unified.html" 2026-07-10.